# Итоговый проект курса DevOps Engineer

Месяц 5, недели 17–20. Уроков нет — работаете сами, вопросы в чат группы. В конце месяца защита, 40 минут.

## Коротко: что от вас требуется

Вы пишете крошечный сервис коротких ссылок и строите вокруг него всю инфраструктуру: контейнер, репозиторий, Ansible-роль, кластер Kubernetes, конвейер доставки, мониторинг, документацию.

Новых инструментов нет ни одного. Всё это вы уже делали в П1–П10 по отдельности. Сложность в том, чтобы части состыковались и заработали вместе.

Приложение не оценивается. 50–80 строк на любом языке, один вечер. Оценивается всё, что вокруг него.

Трудозатраты: 40–60 часов за месяц, ~12–15 часов в неделю.

Сдаёте: один репозиторий (GitHub или GitLab, приватный подойдёт — у вас уже есть с П5) + защиту с демонстрацией экрана.

## Главное правило проекта

Учебные стенды пересоздаются между сессиями. Всё, что вы настроили вне домашней папки, при следующем входе исчезнет. Это не баг платформы, а модель реальной работы: сервер умирает, кластер пересоздают, коллега получает чистую машину.

Любая часть системы поднимается с нуля из того, что лежит в репозитории. Настроили руками и не записали в код — считайте, что не делали.

На защите преподаватель даст чистый стенд и попросит развернуть систему. Если придётся вспоминать команды по памяти — проект не принят.

## Что должно уметь приложение

| Адрес | Поведение |
| --- | --- |
| POST /api/links | принимает {"url": "..."}, генерирует короткий код, сохраняет в базу, возвращает {"code": "..."} |
| GET /r/<код> | редирект 302 на исходный адрес; нет кода — 404; каждый переход увеличивает счётчик |
| GET /healthz | всегда 200, пока процесс жив |
| GET /readyz | 200, если база отвечает; 503, если нет |
| GET /metrics | метрики в текстовом формате Prometheus |

Три требования к самому приложению:

- Настройки только из переменных окружения. Адрес базы, логин, пароль, порт, уровень логирования. Ни одного значения в коде — смена пароля базы не должна требовать пересборки образа.

- Логи в stdout, одна строка на запрос: метод, путь, код ответа, время. Никаких файлов внутри контейнера.

- Минимум три метрики в формате Prometheus: созданные ссылки, успешные переходы, переходы по несуществующему коду. Считайте обычными переменными в памяти, библиотека не нужна:

# HELP shortlink_links_created_total Сколько ссылок создано
# TYPE shortlink_links_created_total counter
shortlink_links_created_total 42

База — любая: PostgreSQL, MySQL, Redis, MongoDB. Берите ту, с которой вам проще. Требование одно: данные переживают перезапуск контейнера и перезапуск пода.

Где что делается: стенд Docker — приложение, образ, Compose, свой реестр, прогон стадий конвейера. Стенд Git — ветки, слияния, теги. Стенд Ansible — роль подготовки узла. Стенд Kubernetes — кластер k3d, деплой, обновление, мониторинг, инцидент. Связывает их репозиторий: клонируете на нужный стенд, работаете, коммитите, пушите.

## Задание и чек-лист приёмки

Ниже — единый список. Каждый пункт одновременно и требование, и то, что будет проверено на защите. Отмечайте по ходу работы.

### Три условия допуска

Не выполнено любое — проект не принимается независимо от остального.

- Воспроизводимость. Система поднимается с нуля на пересозданном стенде по вашему README, без ручных команд, которых нет в репозитории.

- Никаких секретов в открытом виде — ни в файлах, ни в истории Git.

- Работа велась месяц, а не три дня. Видно по истории коммитов и контрольным точкам.

### Репозиторий

Структура (отступления допустимы, если объясните):

app/          приложение и Dockerfile
compose/      docker-compose.yml, .env.example
ansible/      inventory, playbook, роль, зашифрованные секреты
k8s/          манифесты или Helm-чарт
monitoring/   Prometheus, Grafana, правило алерта
scripts/      bash-скрипты обслуживания
ci/           файл конвейера и run-stage.sh
docs/         RUNBOOK.md, INCIDENT.md, CLOUD.md, DECISIONS.md
README.md

- минимум 5 веток, влитых через запросы на слияние; работа не в main

- осмысленные сообщения коммитов, одно изменение — один коммит (не «сделал всё за неделю» одним коммитом на 40 файлов)

- минимум 3 тега по семантическому версионированию: v0.1.0, v0.2.0, v1.0.0. Тег версии = тег образа

- .gitignore настроен в первый день: .env, ключи, __pycache__, node_modules, *.retry, kubeconfig

- в одном запросе на слияние — ваше собственное ревью: что сделано и почему именно так. На защите спросят по нему

### Контейнер и локальный стек

- многоступенчатая сборка, если язык требует; для интерпретируемых — обоснованно тонкий базовый образ

- приложение запускается не от root (пользователь создан в образе, USER указан)

- инструкции упорядочены так, что правка кода не сбрасывает кэш: сначала зависимости, потом исходники

- есть HEALTHCHECK на /healthz и .dockerignore

- тега latest нет нигде — ни у базового образа, ни у своего

- docker compose up -d поднимает приложение и базу одной командой

- данные базы в именованном томе, переживают down и повторный up

- пароль базы не лежит открытой переменной в compose-файле

- приложение обращается к базе по имени сервиса, а не по IP, и зависит от её готовности, а не от запуска

- .env.example со всеми переменными и пустыми значениями; реальный .env не закоммичен

- поднят свой реестр контейнером: образ собран, положен туда, скачан обратно. Docker Hub не требуется

Проверка преподавателя: up -d → создать ссылку → перейти → down → up → ссылка ещё работает.

### Скрипты обслуживания

Три скрипта в scripts/ по правилам из секции «Скрипт, пригодный для эксплуатации»: строгий режим, проверка аргументов, коды возврата, ошибки в stderr, --help.

- bootstrap.sh — поднимает локальный стек с нуля на чистом стенде: проверяет зависимости, создаёт .env из примера, собирает образ, запускает, ждёт готовности, делает проверочный запрос

- healthcheck.sh — дёргает /readyz, проверяет место на диске и состояние контейнеров; 0 если всё хорошо, ненулевой код и внятное сообщение если нет. Годится для расписания

- backup.sh — дамп базы в архив с датой в имени, удаление архивов старше N дней. N — параметр, не число внутри скрипта

- все три проходят shellcheck без ошибок

### Ansible

Задача: превратить чистый узел в готовый принимать трафик — одной командой и повторяемо.

- это роль со структурой tasks/, handlers/, templates/, defaults/, а не один длинный плейбук

- заводит служебного пользователя с открытым ключом

- закрывает парольный вход по SSH и вход root

- настраивает firewall: открыты только нужные порты

- ставит nginx обратным прокси, конфигурация из шаблона Jinja2, адрес и порт бэкенда из переменных

- раскладывает скрипты и заводит расписание для healthcheck.sh (cron или systemd-таймер — выбор объясните)

- nginx перезапускается обработчиком при реальном изменении конфигурации, а не безусловной командой

- идемпотентность: второй прогон подряд даёт changed=0. Это первое, что проверит преподаватель, и самое частое место провала

- инвентарь минимум с двумя группами и разными значениями переменных (например, разный порт бэкенда)

- минимум один файл, зашифрованный Ansible Vault; пароль от хранилища в репозиторий не кладётся

- --check отрабатывает без падения, ansible-lint чистый

Docker на узлах Ansible ставить не надо. Узлы стенда для этого не предназначены — потеряете день без пользы для оценки. Ansible здесь отвечает за подготовку окружения и фронтовой слой.

### Kubernetes

Кластер поднимается через k3d одной командой, зафиксированной в README (не забудьте пробросить порт для входящего трафика — иначе снаружи до Ingress не достучаться). Всё остальное — из файлов репозитория.

- отдельный namespace, не default

- Deployment приложения: минимум 2 реплики, заданы requests и limits по памяти и процессору

- проба готовности на /readyz, проба живости на /healthz — разные адреса, разный смысл. Обе в одну точку = вы не поняли, зачем их две

- база с постоянным томом, данные переживают удаление пода (StatefulSet или Deployment с PVC — объясните выбор)

- ConfigMap для настроек и Secret для пароля, приложение получает их через переменные окружения

- Service для приложения и базы, обращение по DNS-имени сервиса

- Ingress для доступа снаружи. Сначала посмотрите kubectl get ingressclass и используйте то, что реально есть; при отсутствии контроллера допустим NodePort с причиной в README

- выполнены обновление версии образа и откат, обе процедуры с командами и наблюдениями записаны в docs/RUNBOOK.md

Способ описания на выбор: манифесты, Kustomize или Helm. Для Helm обязательны helm lint и два набора значений (values-dev.yaml / values-prod.yaml с разным числом реплик и лимитами). HPA — необязательно, только если основное готово раньше срока.

### Конвейер доставки

Своего раннера на стендах нет, поэтому конвейер сдаётся в двух видах, оба обязательны.

- файл конвейера (.gitlab-ci.yml или GitHub Actions) с четырьмя стадиями:

| Стадия | Что делает |
| --- | --- |
| lint | shellcheck по скриптам, yamllint по манифестам, ansible-lint по роли, helm lint или kubectl apply --dry-run=client |
| build | сборка образа, тег = версия из тега Git или короткий хеш коммита |
| push | отправка образа в реестр |
| deploy | применение манифестов к кластеру |

- deploy запускается не на каждый коммит, а по условию (по тегу или только из main), и вы можете объяснить условие словами

- ci/run-stage.sh выполняет ровно те же команды локально: ./ci/run-stage.sh lint | build | push | deploy. На защите вы прогоняете стадии этим скриптом

- команды в файле конвейера и в скрипте совпадают — расхождение замечается сразу

- тег образа привязан к версии или коммиту

Реальный зелёный конвейер на GitLab.com — плюс к защите, но не обязателен.

### Мониторинг и учебный инцидент

- Prometheus в кластере из ваших манифестов (Deployment, Service, ConfigMap), цель приложения в состоянии up. Пока не up — дальше идти бессмысленно, смотрите страницу целей, а не панели:

scrape_configs:
  - job_name: shortlink
    static_configs:
      - targets: ["shortlink:8080"]

- Grafana в кластере с Prometheus как источником, дашборд из трёх панелей: частота переходов через rate(), доля переходов по несуществующим кодам, потребление памяти подами

- дашборд выгружен в JSON и лежит в репозитории

- есть правило алерта, показанное в состоянии срабатывания

- два учебных инцидента разобраны в docs/INCIDENT.md, минимум один обнаружен через мониторинг (график или алерт), а не через kubectl get pods

- в каждом разборе есть отвергнутые гипотезы

Выберите два сценария: несуществующий тег образа в Deployment · заниженный лимит памяти · удалённый Secret с паролем · остановленная база (приложение должно стать не готовым, но не перезапуститься) · проба готовности на несуществующем пути · неверный адрес базы в конфигурации.

Структура разбора: что сломали → когда и как заметили → какие гипотезы проверяли и чем они закончились → какими командами дошли до причины → в чём была причина → чем починили → что изменить, чтобы не повторилось. Раздел с гипотезами не формальность: пустой — сигнал, что отчёт написан задним числом.

### Документация

- README.md позволяет постороннему человеку поднять систему: что это за сервис в трёх предложениях, схема «что с чем разговаривает», команды подряд для локального запуска и для кластера, таблица переменных окружения (имя, назначение, значение по умолчанию, обязательность), 3–4 частые проблемы и что с ними делать

- docs/RUNBOOK.md — процедуры выката, отката, просмотра логов, снятия и восстановления резервной копии, масштабирования. Каждая — команды, которые выполняются не думая

- docs/DECISIONS.md — 5–7 решений по 3–4 строки: что выбирали, из чего, что перевесило (почему Helm, а не Kustomize; почему StatefulSet; почему база в кластере). Сильно помогает на защите

- docs/CLOUD.md — страница-полторы письменного разбора: какие сервисы AWS взяли бы под каждую часть и почему; база в кластере или управляемая (за и против); как приложение получает доступ к облачным ресурсам без ключей в репозитории; что закрыто снаружи, что открыто; порядок месячной стоимости. Реальный аккаунт AWS не заводится. Оценивается связность рассуждения, а не знание цен

## План на четыре недели

Каждую неделю пишете в чат группы короткий отчёт со ссылкой на коммит или тег. Пропущенная контрольная точка — почти гарантированный завал последней недели, проверено на всех потоках.

| Неделя | Что делаете | Контрольная точка |
| --- | --- | --- |
| 17 | Приложение, Dockerfile, Compose, три скрипта. Репозиторий, .gitignore, работа через ветки с самого начала | Тег v0.1.0. bootstrap.sh на чистом стенде поднимает стек и делает проверочный запрос. Ссылка переживает перезапуск |
| 18 | Первая половина — Ansible: роль, шаблон, обработчики, группы, Vault. Вторая — конвейер и run-stage.sh, стадии lint, build, push со своим реестром | Тег v0.2.0. Роль дважды подряд без изменений, ansible-lint чистый, lint и build проходят |
| 19 | Самая тяжёлая неделя. k3d, namespace, Deployment с пробами и лимитами, база с томом, ConfigMap, Secret, Service, Ingress, обновление и откат, стадия deploy | Приложение доступно снаружи, ссылка работает, база переживает удаление пода, откат выполнен и записан в RUNBOOK. Всё поднимается с нуля на пересозданном стенде |
| 20 | Prometheus, Grafana, дашборд, алерт. Два инцидента. README, RUNBOOK, DECISIONS, CLOUD. Полный прогон системы с нуля по секундомеру | Тег v1.0.0, репозиторий готов, инциденты разобраны, репетиция защиты проведена |

## Защита

40 минут, один на один с преподавателем, демонстрация экрана.

- Рассказ о системе — 5 мин. Что построили, из чего состоит, что с чем разговаривает. Без чтения README вслух.

- Развёртывание с нуля — 10 мин. Чистый стенд, клонируете репозиторий, поднимаете систему. В свой README смотреть можно — он для этого и написан. Вспоминать команды, которых в репозитории нет, нельзя.

- Демонстрация — 10 мин. Создаёте ссылку, переходите. Показываете живой дашборд. Выкатываете новую версию и откатываетесь. Ломаете что-нибудь по просьбе преподавателя и чините при нём.

- Вопросы — 15 мин.

Если развёртывание не пошло — это не автоматический провал, но чинить придётся вслух. Здесь студенты чаще набирают, чем теряют: спокойная диагностика вживую показывает больше, чем гладкая демонстрация.

### Оценка

| Часть | Баллы |
| --- | --- |
| Kubernetes | 25 |
| Приложение и контейнеризация | 15 |
| Ansible | 15 |
| Мониторинг и инцидент | 15 |
| Конвейер доставки | 12 |
| Git и качество репозитория | 10 |
| Документация (CLOUD, DECISIONS) | 8 |

Внутри каждой части баллы делятся между сделанным и понятым примерно пополам: работающая конфигурация, которую вы не можете объяснить, приносит половину.

90–100 — отлично · 75–89 — хорошо · 60–74 — зачёт · ниже 60 — доработка и повторная защита через неделю. Три условия допуска к баллам не относятся, это пропускной фильтр.

### К каким вопросам готовиться

Список открытый — эти вопросы будут, но не только они.

Контейнеры. Почему не от root и что процесс от root может сделать в контейнере? В каком порядке идут инструкции в Dockerfile и что сломается, если поменять две местами? Чем CMD отличается от ENTRYPOINT? Что с данными базы при down и при down -v? Зачем свой реестр, если есть Docker Hub?

Kubernetes. Чем проба готовности отличается от живости, и что произойдёт при потере базы — под перезапустится или выйдет из балансировки? Что случится при превышении limits по памяти и по процессору, и почему по-разному? Что происходит по шагам при смене тега образа? Почему откат срабатывает быстро? Как приложение находит базу и что резолвит это имя? Чем Secret отличается от ConfigMap — он зашифрован? Под в Pending — ваши первые три команды? Под в CrashLoopBackOff — первые три команды и чем поможет --previous?

Ansible. Что такое идемпотентность и как вы её проверили? Почему shell — плохой выбор там, где есть модуль? Как обработчик узнаёт, что надо запуститься, и сколько раз выполнится при трёх вызовах? Переменная задана в трёх местах — какая победит? Что даёт --check и когда он врёт?

Git и конвейер. Пароль попал в коммит неделю назад — что делаете? Чем revert отличается от reset? Почему deploy по условию? Откуда берётся тег образа и почему не latest?

Мониторинг. Что означает rate() на счётчике и почему нельзя рисовать сам счётчик? Почему у алерта есть период ожидания? Алерт молчит, а пользователи жалуются — как разбираетесь? Метрики, логи и события кластера — что для чего?

Решения. Где вы пошли на компромисс и что выбрали бы в production? Что сломается первым при росте нагрузки в сто раз? Что переделали бы, начиная заново?

## Где студенты застревают

Прочитайте в начале месяца, а не в конце.

- «Заработало вручную — значит готово». Самая дорогая ошибка. Стенд пересоздался — половины системы нет, а как делали, уже не помните. Раз в неделю сносите всё и поднимайте заново.

- Ansible из сплошных shell и command. Работает, но каждый прогон рапортует изменения. Лечится модулями (user, apt, template, service) и условиями там, где без сырой команды никак.

- Обе пробы в одну точку. База отвалилась, /healthz отвечает 200 (процесс жив), /readyz отвечает то же самое (тот же обработчик) — под остаётся в балансировке и отдаёт ошибки.

- Нет requests и limits. Планировщик не знает, сколько нужно поду, один прожорливый контейнер кладёт узел. Первое, на что смотрят в чужих манифестах.

- Секрет уехал в историю Git. Удалить следующим коммитом недостаточно — git log -p его показывает. Отсюда правило про .gitignore в первый день.

- Приложение ходит в базу по IP. Работает до перезапуска пода базы, потом адрес меняется. Только DNS-имена сервисов.

- Тег latest. Кластер не видит, что образ изменился, поды не обновляются, и откатиться некуда — latest не версия.

- Пять дней на приложение. Увлеклись логикой, сделали страницу и статистику, до Kubernetes добрались на третьей неделе. Как только шесть адресов отвечают — идите дальше.

- Prometheus ничего не собирает. Почти всегда цель не в состоянии up: адрес или порт не совпадает с сервисом.

- Разбор инцидента задним числом. «Сломал, посмотрел логи, починил» — не разбор. Записи ведутся, пока вы чините.

- Всё на последнюю неделю. Если к концу недели 18 нет Ansible и конвейера — не успеете, и это видно с расстояния.

## Что в проект не входит

Всё перечисленное — реальные вещи из DevOps, но здесь они не оцениваются и времени на них тратить не надо: Terraform и IaC для облака · реальный аккаунт AWS и платные ресурсы (только CLOUD.md) · ArgoCD, Flux, GitOps · Alertmanager и уведомления в почту, Telegram, Slack (достаточно сработавшего правила в Prometheus) · Loki, EFK и сбор логов (хватит stdout и kubectl logs) · Docker Swarm (его роль здесь выполняет Kubernetes) · настоящий домен и Let’s Encrypt (имя из /etc/hosts и HTTP — норма) · service mesh, операторы, CRD, несколько кластеров · автотесты и статический анализ приложения (в lint проверяются скрипты и манифесты) · фронтенд (ни строки HTML, всё через curl) · высокая доступность базы, репликация, отработка отказа.

Очень хочется что-то из этого — сначала закройте весь чек-лист, потом делайте и упомяните на защите. Баллов не добавит, но разговор получится интереснее.

## Консультации

Вопросы в чат группы, преподаватель отвечает в рабочее время. Чтобы ответ пришёл быстро: что вы пытались сделать → точная команда → полный текст ошибки, а не пересказ → что уже проверили и с каким результатом.

«У меня не работает Ansible» — вопрос, на который нельзя ответить. «Роль падает на установке nginx на втором узле, вот команда, вот ошибка, руками пакет ставится, ping до узла проходит» — ответят за пару минут.

Разбирать чужой код в чате нормально, копировать чужой репозиторий — нет. Проекты сравниваются между собой, совпадения видны сразу.